## Slide 1: RBSG – Enhanced Wars
Team G - Release 2
Product Owner: Georg Siebert
Scrum Master : Juri Lozowoj

## Slide 2: Agenda
Grundlage für das Release 2
Anforderungen vs. Realisierung
Projektverlauf
Technische Entscheidungen
Lizenzierung
Live Demo

## Slide 3: Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
3

## Slide 4: Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
4

## Slide 5: Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
5

## Slide 6: Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
6

## Slide 7: Armeemanager
SOLL
IST
- To your weapons soldiers!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
7

## Slide 8: Warteraum
SOLL
IST
- Are you ready to rumble!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
8

## Slide 9: Ingame
- The Battlefield
IST
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
9

## Slide 10: Lobby
- Some sugar on the top
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
10

## Slide 11: Armee-Editor
- Sugar on the top
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
11

## Slide 12: Zeitaufwand
- Perfomance in perfection?
 | Sprint 3 | Sprint 4 | 2. Release
Abgeschlossen | 89 Story Points | TODO | TODO
Angefangen | 19 Story Points | TODO | TODO
Verschoben | 22 Story Points | TODO | TODO
Geplant | 130 Story Points | TODO | TODO
Zeit Insgesamt | 105,15 h | TODO | TODO
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
12

## Slide 13: Projektverlauf
The G-Team
Omar Sood
Keanu Stückrad
Georg Siebert
Jan Müller
Tobias Klipp
Juri Lozowoj
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
13

## Slide 14: Sprint 3 - Sprintziel
„Die Ausgangsituation zum Spielen erreichen.“
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
14

## Slide 15: Sprint 3 - Projektverlauf
Neues Release, neues Glück!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
15

## Slide 16: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
16

## Slide 17: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
Pfingstmontag
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
17

## Slide 18: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
13 Story Punkte nachgetragen
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
18

## Slide 19: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
Subtask zu geschlossener User Story hinzugefügt
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
19

## Slide 20: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
Umfangreiche User Stories begonnen
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
20

## Slide 21: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
Umfang einer User Story geändert
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
21

## Slide 22: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
User Story wieder geöffnet
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
22

## Slide 23: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 2
User Story vergessen
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
23

## Slide 24: Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 2
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
24

## Slide 25: Sprint 3 - Projektverlauf
Fazit
50 – 75% der Core Funktionalität des Releases
Rudimentäres Design im Armeemanager
~70% Code Coverage
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
25

## Slide 26: Sprint 4 - Sprintziel
Abschließen der Aufgaben aus Sprint 3
Einarbeiten der übrigen Features für das 2 Release
Überarbeitung der UI und des UX.
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
26

## Slide 27: Sprint 4 - Projektverlauf
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
27

## Slide 28: Sprint 4 - Projektverlauf
Woche 1
User Story geöffnet
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
28

## Slide 29: Sprint 4 - Projektverlauf
Fazit
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
29

## Slide 30: Technische Entscheidung
Spielkarte
Spielkarte: JavaFX Canvas
einfaches Zeichnen von Tiles für Spielfelder
Darstellung von Animationen/ Bewegungen
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
30

## Slide 31: Technische Entscheidung
Spielkarte
Boden
Wald
Wasser
Berge
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
31

## Slide 32: Technische Entscheidung
Lokales Speichern
Lokales Speichern: im JSON Format
Einheitliches De-/Serialisieren der Armeeobjekte
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
32

## Slide 33: Technische Entscheidung
WeakChangeListener
WeakChangeListener:
reduzieren mögliche MemoryLeaks
Performance:
reduzieren mögliche MemoryLeaks
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
33

## Slide 34: Lizenzen
Keep calm and trust us.
Spielfeld
„World Map Tiles“ by Joao Victor G. Costa, aka Jinn licenced CC-BY-SA 3.0, GPL 2.0
Icons
„Dragon head“, „Wolf head“, „Crossed swords“ icons by Lorc
„Crossbow“ icon by Carl Olsen
licenced CC BY 3.0
„Heart plus“ icon by Zeromancer under CC0 PDD
diverse Icons von material.io licenced Apache License, Version 2.0
Music
„Theme Song [8-bit]“ by nene licenced CC0 PDD
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
34

## Slide 35: Live Demo
Lehen Sie sich nun zurück und genießen Sie nun die Live Vorführung ihres zukünftigen Produktes!
- Now it‘s going to be serious!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
35