## Slide 1
RBSG – Enhanced Wars
Team G - Release 2
Product Owner: Georg Siebert
Scrum Master : Juri Lozowoj
Notes: Herzlich Willkommen zur Kundenpräsentation von Team-G. Wir stellen Ihnen jetzt das 2. Release von RBSG – Enhanced Wars vor. Wir sind …..

## Slide 2
Agenda
Grundlage für das Release 2
Anforderungen vs. Realisierung
Projektverlauf
Technische Entscheidungen
Lizenzierung
Live Demo

## Slide 3
Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
3
Notes: Loginbereich
Lobby
Ingame / Waiting Room
3

## Slide 4
Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
4
Notes: Login
Registrierung
Ist so geblieben
4

## Slide 5
Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
5
Notes: Lobby mit
Spielerliste
Spielliste
Create Game
Internationalisierung
Chat Allgemein und Privat
5

## Slide 6
Grundlage des Release
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
6
Notes: Rudimentäre Implementierung des Waiting Rooms / Ingames -> ausgebaut
6

## Slide 7
Armeemanager
SOLL
IST
- To your weapons soldiers!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
7
Notes: Anforderungen
  Mind. 3 Armeen speichern
  Max. 10 Einheiten pro Armee
  Speichern / Laden auf Local / Serverseitig
  Konfiguriern der Armeen
Zeigen
  Einheitenliste mit Detailview
  Armeeübersicht
  Armeeauswahl
  Buttons erklären
  Lore
Überleiten auf Armeeeditor und Attribute View
7

## Slide 8
Armeemanager
- Sugar on the top
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
8
Notes: Armeeeditor
  Icons
  Name
Attributinfo
  Wird für jedes Attributtyp angezeigt
  Bis jetzt ist nur ein Attributtyp hinterlegt

## Slide 9
Warteraum
SOLL
IST
- Are you ready to rumble!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
9
Notes: Anforderungen
  Initiales Spielgeschehen anzeigen
  Beitreten und Verlassen von Spielern anzeigen
  Spiel verlassen
  Ingame Chat
Zeigen
  Spielerkasten
    Spielerfarben
    Wartesymbol
    Wird dynamisch angezeigt
  Chat
    Private und Allgemein
  Map Preview

## Slide 10
Ingame
- The Battlefield
IST
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
10
Notes: Anforderungen
  Initiales Spielgeschehen
  Verlassen des Spiels
Zeigen
  Generierte Karte
    Übergänge werden besonders generiert -> darauf geht der Scrum Master noch einmal gesondert ein
  Startpositionen der Einheiten
  Zoomen

## Slide 11
Lobby
- Some sugar on the top
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
11
Notes: Extra
  Armeeliste an der Seite
  Überarbeitetes Create Game Formular

## Slide 12
Alerts
- Some sugar on the top
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
12
Notes: Alerts wurden aktualisisert

## Slide 13
Zeitaufwand
- Perfomance in perfection?
 | Sprint 3 | Sprint 4 | 2. Release
Abgeschlossen | 89 Story Points | 86 Story Points | 177 Story Points
Angefangen | 19 Story Points | - | -
Verschoben | 22 Story Points | - | -
Geplant | 130 Story Points | 109 Story Points | 239 Story Points
Zeit Insgesamt | 105,15 h | 85,75h | 190,9h
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
13
Notes: 13

## Slide 14
Projektverlauf
The G-Team
Omar Sood
Keanu Stückrad
Georg Siebert
Jan Müller
Tobias Klipp
Juri Lozowoj
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
14

## Slide 15
Sprint 3 - Sprintziel
„Die Ausgangsituation zum Spielen erreichen.“
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
15

## Slide 16
Sprint 3 - Projektverlauf
Neues Release, neues Glück!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
16

## Slide 17
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
17

## Slide 18
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
18
Pfingstmontag

## Slide 19
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
19
13 Story Punkte nachgetragen

## Slide 20
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
20
Subtask zu geschlossener User Story hinzugefügt

## Slide 21
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
21
Umfangreiche User Stories begonnen

## Slide 22
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
22
Umfang einer User Story geändert

## Slide 23
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 2
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
23
User Story wieder geöffnet

## Slide 24
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 2
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
24
User Story vergessen

## Slide 25
Sprint 3 - Projektverlauf
Woche 2
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
25
24 Story Points offen

## Slide 26
Sprint 3 - Projektverlauf
Fazit
50 – 75% der Core Funktionalität des Releases
Rudimentäres Design im Armeemanager
~70% Code Coverage
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
26

## Slide 27
Sprint 4 - Sprintziel
Abschließen der Aufgaben aus Sprint 3
Einarbeiten der übrigen Features für das 2 Release
Überarbeitung der UI und des UX.
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
27

## Slide 28
Sprint 4 - Projektverlauf
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
28

## Slide 29
Sprint 4 - Projektverlauf
Woche 1
User Story geöffnet
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
29

## Slide 30
Sprint 4 - Projektverlauf
Woche 1
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
30
28 Story Points offen

## Slide 31
Release 2 - Projektverlauf
Fazit
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
31
Anforderungen an das Releas erfüllt
Rudimentäres Design im Armeemanager
~70% Code Coverage

## Slide 32
Technische Entscheidung
Spielkarte
Spielkarte: JavaFX Canvas
einfaches Zeichnen von Tiles für Spielfelder
Darstellung von Animationen/ Bewegungen
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
32

## Slide 33
Technische Entscheidung
Spielkarte
Boden
Wald
Wasser
Berge
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
33

## Slide 34
Technische Entscheidung
Lokales Speichern
Lokales Speichern: im JSON Format
Einheitliches De-/Serialisieren der Armeeobjekte
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
34

## Slide 35
Technische Entscheidung
Performance
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
35
Performance:
Reduzieren von MemoryLeaks

## Slide 36
Lizenzen
Keep calm and trust us.
Spielfeld
„World Map Tiles“ by Joao Victor G. Costa, aka Jinn licenced CC-BY-SA 3.0, GPL 2.0
Icons
„Dragon head“, „Wolf head“, „Crossed swords“ icons by Lorc
„Crossbow“ icon by Carl Olsen
licenced CC BY 3.0
„Heart plus“ icon by Zeromancer under CC0 PDD
diverse Icons von material.io licenced Apache License, Version 2.0
Music
„Theme Song [8-bit]“ by nene licenced CC0 PDD
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
36

## Slide 37
Lizenzen
Keep calm and trust us.
Einheiten
„chaosBerserker“ by Sven T.
„Skeleton Warrior“ by Cupi
„chubby character“ by momeG
„pixel art bird“ by ma9ici4n
von itch.io sind „free to use“
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
37

## Slide 38
Live Demo
Lehen Sie sich nun zurück und genießen Sie nun die Live Vorführung ihres zukünftigen Produktes!
- Now it‘s going to be serious!
06.07.2019
Georg Siebert / Juri Lozowoj
38
Notes: 38